## Техническое задание Модуль «SEOMA Health» — личный ассистент здоровья Версия 1.2 · 15 июля 2025 г.

## 0 Содержание

1 Введение и цели
2 Глоссарий
3 Персоны и сценарии использования
4 Область проекта (Scope)
5 Подробные функциональные требования
  5.1 Подключение источников данных
  5.2 Импорт и валидация метрик
  5.3 Расчёт KPI
  5.4 Генерация совета (LLM)
  5.5 Панель пользователя (WordPress)
  5.6 Морфинг и HUD в Unity‑клиенте
  5.7 Уведомления и TTS
6 Нефункциональные требования
7 Технологический стек
8 Архитектура развертывания (контекст + последовательности)
9 Модель данных и шифрование
10 API‑спецификации (WordPress REST)
11 LLM — prompt‑дизайн и слоты
12 План тестирования
13 Календарный план и спринты
14 Смета и OPEX (подробно)
15 Риски и митигация
16 Приложения

## 1 Введение и цели

SEOMA Health превращает «сырые» числовые данные носимых устройств в ясный визуальный прогресс и один‑два действенных совета в день. Модуль должен:

- повысить Day‑7 retention Капсулы ≥ +15 п.п.;

- конвертировать ≥ 20 % активных в подписку «Econom»;

- не выходить за дневной лимит 1 с обработки на пользователя.

- импорт метрик Apple Health/Google Fit/Withings, расчёт KPI, ежедневный совет локальной LLM, визуальный HUD-морфинг в Unity и автоматическая оценка калорийности блюда по фотографии (точность не хуже ± 20 % для 80 % снимков, ответ ≤ 4 с).

## 2 Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Observation | Строка сырых данных (тип, значение, ед., ts, источник). |
| SleepScore | Нормализованная оценка сна 0–100 (см. формулу 5.3). |
| Tip | ≤ 150 символов, plain‑text, генерируется LLM ежедневно. |
| Morph Target | Blend‑shape, дающий визуальный эффект «‑5 кг» или «‑10 кг». |
| JWT‑Capsule | Токен, подписанный RS256, разрешения health:r. |

## 3 Персоны и сценарии

Анна, 29 лет — офис‑менеджер, Apple Watch. Хочет ориентир: «нормально ли 6 ч 42 мин сна».
Олег, 35 лет — продукт‑менеджер, Google Fit и весы Withings. Цель — «минус 7 кг к отпуску».

User‑flow «утро»: 1 07:15 WP‑Cron сформировал Tip.
2 FCM push → телефон.
3 Олег открывает Капсулу: аватар озвучивает «Сон 84 %, вес −0,3 кг, отлично!».
4 Олег видит кольцо KPI + минус 0,5 см в талии на аватаре.

## 4 Область проекта

### Включено

- OAuth 2/PKCE к Apple Health, Google Fit, Withings.

- Импорт сна/шагов/пульса/веса каждые 60 мин + пуш‑триггер веса.

- KPI‑движок, генерация Tip локальной LLM (Mistral‑7B‑Health, int‑4).

- UI — Gutenberg‑блок, нативный Push, TTS аватара, Blend‑shape морфинг.

### Исключено

- Медицинские диагнозы, анализы крови, нутриенты (Q4 2025).

- Версии нагрузок для Garmin/Fitbit (Q4 2025).

## 5 Подробные функциональные требования

### 5.1 Подключение источников

OAuth flows — PKCE; refresh‑tokens AES‑256‑GCM.
При отзыве доступа (invalid_grant) плагин показывает баннер «Нужно переподключить».
Edge‑case: Apple Health не возвращает шаги — создаём Observation steps=0 c флагом fallback=true.

### 5.2 Импорт и валидация

- Cron → provider API, пачки по 100 Observation.

- Дедуп по (type,ts) UNIQUE.

- Правило валидации: если heart < 30 или > 260 BPM → discard, log в sentry.

### 5.3 KPI‑формулы

SleepScore = clamp( (sleepMinutes/targetMinutes)*100 , 0 , 100 )

StepKPI    = clamp( (steps/goalSteps)*100 , 0 , 100 )

WeightΔ    = ((current - base) / base) * 100

targetMinutes берём из настроек (по умолчанию 420 мин), goalSteps — 8000.

### 5.4 Генерация совета

- Prompt‑темплейт:

System: «Ты лаконичный фитнес‑коуч, ответ ≤ 150 символов, без эмодзи»

User: «Сон:{SleepScore} Шаги:{StepKPI} ВесΔ:{WeightΔ} Locale:{lang}»

- LLM отвечает ≤ 800 мс p95, иначе fallback статический совет «Сегодня сфокусируйтесь на {weakestKpi}».

- Кэш wp_cache_set('health_tip',sha1(uid+date)) 24 ч чтобы избежать двойного биллинга.

### 5.5 Панель пользователя (WordPress)

- React 18 + Chart.js 4 «sparkline 30 дней».

- Lazy‑load на viewport, бюджет JS ≤ 45 KB gz.

- А11y — WCAG 2.1 AA, ARIA‑labels.

### 5.6 Морфинг и HUD (Unity)

- HealthManager MonoBehaviour подписывается на GET /health/kpi каждые 5 мин.

- Tween кольца KPI: DOTween from oldVal → newVal 0.6 s, easeOutCubic.

- Морфинг: текущий WeightΔ → линейная интерполяция между 0 и TargetBlend («–10 кг» ≈ –7 %).

### 5.7 Уведомления и TTS

- Push — Web‑Push (VAPID) + FCM/APNs, TTL = 6 ч.

- Unity TTS — AWS Polly neural; автодетект RU/EN/ES языка совета.

## 6 Нефункциональные требования

| Метрика | Порог |
| --- | --- |
| Импорт 1 польз. | ≤ 500 мс REST, 50 KB traffic |
| Cron Import 10 k | ≤ 5 мин CPU < 70 % of 1 vCPU |
| Dashboard TTI | ≤ 1000 мс (Moto G7, 4G) |
| LLM latency p95 | ≤ 800 мс |
| Uptime квартал | ≥ 99 % |
| GDPR erase SLA | ≤ 24 ч |

## 7 Технологический стек

WordPress-плагин (основной UI):

- React 18

- Chart.js 4 — графики (sparkline, KPI)

- Tailwind CSS — стилизация интерфейса (быстро, современно)

- Gutenberg API — для кастомных блоков в WP

Unity-клиент:

- Unity 2022+ (URP)

- DOTween Pro — анимация морфинга и KPI-колец

- Odin Inspector — ускорение UI/отладки в редакторе

- UnityWebRequest — REST-интеграция

- AWS Polly или Microsoft Azure TTS — генерация TTS для аватара

Мобильный клиент (если будет):

- Flutter — кроссплатформа

- Firebase FCM — пуш-уведомления

## 8 Архитектура развертывания

### 8.1 Контекст

[Apple Health] ←→ [WP Plugin] ← REST → [RDS MySQL]

↘ push → [FCM]

[Google Fit]  ←→          ↑ Cron

[Withings]    ←→          ↘ REST → [LLM Service] ← llama.cpp weights

### 8.2 Диаграмма последовательностей «Daily Tip»

1 00:05 Cron job fetch → observations.
2 00:15 KPI calc → cache.
3 07:00 LLM call → save Tip, send Push.
4 07:05 User opens app → GET Tip → TTS.

## 9 Модель данных (SQL + Crypto)

- Каждому пользователю создаётся user_key — random 32 B, зашифрован master‑key KMS.

- В таблице observations значение шифруется AEAD_CHACHA20_POLY1305(key=user_key).

- Ключ удаляется при GDPR erase.

## 10 API (REST)

Detailed OpenAPI 3.1 в /docs/openapi-health.json (Прил. A).

## 11 LLM Prompt‑дизайн

- Слоты: {sleep}, {steps}, {weightDelta}, {lang}, {today}, {goal}.

- Температура 0.6, топ‑p 0.9, max_tokens 60.

- Guardrail regexp — запрещённых medical terms.

## 12 План тестирования

Добавлено fuzz‑тест преобразования единиц (кг→фунты) и snapshot‑тест UI разных локалей.

## 13 Календарь (Gantt в Прил. C)

Разбит на 3‑дневные задачи, параллельные потоки BE / FE / Unity. Code‑freeze — 22 сентября 2025.

## 14 Смета и OPEX (USD)

| 75 000 $. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 15 Риски и митигация

| Риск | P | I | План |
| --- | --- | --- | --- |
| Rate‑limit Apple Health | M | M | Back‑off + exponential retry, cache local. |
| LLM latency spike | H | M | Fallback static tips, alert if >1 s p95 5 мин. |
| BMI‑shaming content | L | H | Prompt guard + regex blacklist. |