SE-01-SM08 Смета и график — SEOMA CORE (SE-01-TS08 v1.0.0).

- Бюджет проекта

| Блок работ | Человеко-часы | Сумма, $ |
| --- | --- | --- |
| Доработка сервиса purchases под тарифную модель MoodBoss | 15 | 950 |
| Итого | 15 | 950 |

2. Календарный график

| Задача | Ответственный | Ориентир завершения |
| --- | --- | --- |
| Доработка сервиса purchases под тарифную модель MoodBoss | Дильдин В.С. | 03.03.2026 |

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

•	50% от суммы сметы — предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.

•	25% от суммы сметы — оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).

•	25% от суммы сметы — оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

•	ожидания исходных данных от Заказчика,

•	ожидания подтверждения или согласования результатов,

•	внесения изменений по инициативе Заказчика,

•	выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

4. Подписи сторон

Исполнитель

ООО Вистади

Директор: ____________________ Дильдин В.С

Заказчик

ONERY OVERSEAS LIMITED

Директор: ____________________ Булициду А.